План текущего ремонта на 2018г. ул. Суворова , дом №2 Объёмы фактически выполняемых в течение года работ и услуг по техническому обслуживанию, содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома корректируются в зависимости от необходимости выполнения непредвиденных работ, а также работ аварийного характера

| № п/п | Вид работ | Ед. изм. | Объем ед.изм. | Стоимость за един., руб. | Стоимость всего, руб | Срок выполне-ния | Сведения о выполне-нии | Причины отклонения от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Замена деревянных оконных рам на пластиковые стеклопакеты в МОП | шт | 16 | 9788,64 | 156618,24 | До 31.12.2018 |  |  |
|  | Косметический ремонт цоколя | м2 | 106,4 | 75,0 | 7980,0 | До 31.12.2018 |  |  |
|  | Установка терморегулятора в т.у. | шт | 1 | 55000,0 | 55000,0 | До 31.12.2018 |  |  |
|  | Профилактические осмотры внутридомовых инженерных сетей и оборудования |  |  |  |  | 2 раза в год |  |  |
|  | Подготовка жилого дома к отопительному периоду |  |  |  |  | май- октябрь |  |  |
|  | Аварийно-техническое обслуживание дома |  |  |  |  | в течение года |  |  |
|  | Текущее содержание дома |  |  |  |  | в течение года |  |  |