План текущего ремонта на 2016г. ул. Юбилейная , дом №16А Объёмы фактически выполняемых в течение года работ и услуг по техническому обслуживанию, содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома корректируются в зависимости от необходимости выполнения непредвиденных работ, а также работ аварийного характера

| № п/п | Вид работ | Ед. изм. | Объем ед.изм. | Стоимость за един., руб. | Стоимость всего, руб | Срок выполне-ния | Сведения о выполне-нии | Причины отклонения от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Установка металлического ограждения газона | М2 | 40 | 920 | 36800 | До 31.12.16г. |  |  |
|  | Косметический ремонт входа в подъезд | М2 | 35 | 180,25 | 6308,75 | До 31.12.2016г. |  |  |
|  | Остекление рам, дверей | М2 | 9,2 | 1490 | 13708 | До 31.12.2016г. |  |  |
|  | Теплоизоляция трубопроводов | п.м. | 50 | 310.71 | 15535,50 | До 31.12.16г. |  |  |
|  | Профилактические осмотры внутридомовых инженерных сетей и оборудования |  |  |  |  | 2 раза в год |  |  |
|  | Подготовка жилого дома к отопительному периоду |  |  |  |  | май- октябрь |  |  |
|  | Аварийно-техническое обслуживание дома |  |  |  |  | в течение года |  |  |
|  | Текущее содержание дома |  |  |  |  | в течение года |  |  |